|  | PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA |
| --- | --- |
|  | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
|  | Jalan AR Hakim Nomor 51 Telp. (0291) 591219 Fax. (0291) 591104 |
|  | Website : disparbud.jepara.go.id / e-mail : disparbud@jepara.go.id Kodepos : 59417 |

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : 027.2/3-012.4/FISIK/2025

Paket Pekerjaan : Penataan Sarana dan Prasarana Makam Raden Tubagus Kelurahan Karangkebagusan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	AGUS PRIYADI, S.T., M.M.

Jabatan	:	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Alamat	:	Jalan AR Hakim Nomor 51 Jepara

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor 027.2/3-012.3/FISIK/2025 tanggal 26 September 2025 bersama ini memerintahkan :

Nama	:	CV SUARA ASRI

Alamat	:	Kelurahan Protoyudan RT 01 RW 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara

yang dalam hal ini diwakili oleh : MASRIKAN, S.T.

selanjutnya disebut Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1.	Paket Pengadaan : Penataan Sarana dan Prasarana Makam Raden Tubagus Kelurahan Karangkebagusan;

2.	Tanggal mulai kerja : 26 September 2025

3.	Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4.	Waktu penyelesaian : selama 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 24 November 2025;

5.	Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu pemil) dari dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK  (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Jepara, 26 September 2025

Untuk dan atas nama Dinas Pariwisata

dan Kebudayaan Kabupaten Jepara

Pejabat Penandatangan Kontrak

Meterai 10.000

AGUS PRIYADI, S.T., M.M.

Pembina

NIP. 19761017 200501 1 006

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama CV SUARA ASRI

Meterai 10.000

MASRIKAN, S.T.

Direktur