|  | PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA |
| --- | --- |
|  | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
|  | Jalan AR Hakim Nomor 51 Telp. (0291) 591219 Fax. (0291) 591104 |
|  | Website : disparbud.jepara.go.id / e-mail : disparbud@jepara.go.id Kodepos : 59417 |

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CAPAIAN 25% HASIL PEKERJAAN

Nomor : 027.2/3-013.8/FISIK/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (30-10-2025), telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan sebagai berikut :

Paket Pengadaan	:	Penataan Area Dermaga Pantai Tirta Samudra Bandengan

Penyedia	:	CV AJI PRIMA KARYA

Alamat	:	Jalan Banyuputih No 50 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara

Nomor Kontrak	:	027.2/3-013.3/FISIK/2025

Tanggal Kontrak	:	26 September 2025

Nomor SPMK	:	027.2/3-013.5/FISIK/2025

Tanggal SMPK	:	26 September 2025

Harga Kontrak	:	Rp 185.474.000,00 (Seratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Waktu Pelaksanaan	:	75 (tujuh puluh lima) Hari Kalender 26 September s.d. 9 Desember 2025

Adapun hasil pemeriksaan pekerjaan berdasarkan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Pekerjaan oleh Konsultan Pengawas nomor : 002/DAH/X/2025 tanggal 11 Januari 2025 secara fisik di lapangan dan pengamatan telah mencapai bobot 29.49% (Dua Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Sembilan Perseratus). Terlampir :

1.	Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress Report)

2.	Foto Kegiatan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

| Konsultan Pengawas |  | Penyedia |
| --- | --- | --- |
|  |  | CV AJI PRIMA KARYA |
| Diyah Ayu Herwati, S.T. |  | SURAJI |
| Ahli Muda Teknik Bangunan Gedung |  | Direktur |

Tim Teknis/Tim Mutual Check (MC)

| M.AGUS WIDYATMIKA, SE, M.M NIP. 19760812 200401 1 001 | KAMAL, S.Par NIP. 19760918 200401 1 001 | MRIHANTO WASONO , S.Pi NIP. 19790624 201001 1 006 |
| --- | --- | --- |

| Pejabat Pembuat Komitmen |  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan |
| --- | --- | --- |
| AGUS PRIYADI, S.T., M.M. |  | S. KENDAR PRAPTOMO, S.H., M.M. |
| NIP. 19761017 200501 1 006 |  | NIP. 19711216 199703 1 005 |