|  | PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA |
| --- | --- |
|  | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
|  | Jalan AR Hakim Nomor 51 Telp. (0291) 591219 Fax. (0291) 591104 |
|  | Website : disparbud.jepara.go.id / e-mail : disparbud@jepara.go.id Kodepos : 59417 |

RINGKASAN KONTRAK

| 1. | Sub Kegiatan | : | PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/KOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Paket Pengadaan | : | Penataan Sarana dan Prasarana Makam Raden Tubagus Kelurahan Karangkebagusan |
| 3. | Nomor dan Tanggal Kontrak | : | Nomor : 027.2/3-012.3/FISIK/2025 Tanggal 26 September 2025 |
| 4. | Penyedia | : | CV SUARA ASRI |
| 5. | Alamat Penyedia | : | Kelurahan Protoyudan RT 01 RW 03 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara |
| 6. | Nama Bank Penyedia | : | BPD Bank Jateng |
| 7. | Nomor Rekening Bank Penyedia | : | 1-015-005-70-6 |
| 8. | Sumber Pendanaan | : | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara Tahun Perubahan 2025 |
| 9. | Nilai Kontrak | : | Rp 92.691.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) |
| 10. | Cara Pembayaran | : | sistem termin |
| 11. | Jangka Waktu Pelaksanaan | : | 60 (enam puluh) Hari Kalender |
| 12. | Tanggal Mulai Pekerjaan | : | 26 September 2025 |
| 13. | Tanggal Pekerjaan Harus Selesai | : | 24 November 2025 |
| 14. | Ketentuan Sanksi | : | Denda keterlambatan setiap hari sebesar 1/ 1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak. |

Jepara, 26 September 2025

Pejabat Penandatangan Kontrak

AGUS PRIYADI, S.T., M.M.

Pembina

NIP. 19761017 200501 1 006