|  | PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA |
| --- | --- |
|  | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN |
|  | Jalan AR Hakim Nomor 51 Telp. (0291) 591219 Fax. (0291) 591104 |
|  | Website : disparbud.jepara.go.id / e-mail : disparbud@jepara.go.id Kodepos : 59417 |

BERITA ACARA PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN TERMIN 100%

Nomor : 027.2/3-013.11/FISIK/2025

| Menindaklanjuti surat dari Direktur CV AJI PRIMA KARYA nomor : [nomor surat] tanggal [tanggal surat], perihal Permohonan Pembayaran Pekerjaan Paket Pengadaan Penataan Area Dermaga Pantai Tirta Samudra Bandengan untuk Pembayaran Prestasi Pekerjaan Termin 100% (seratus perseratus) dan setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-12-2025) selanjutnya setelah dilakukan penelitian dan pengkajian secara teknis dengan ini dinyatakan sebagai berikut : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Secara teknis pekerjaan telah mencapai bobot 100% (seratus perseratus). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sehubungan dengan hal tersebut, Permohonan Pembayaran Prestasi Pekerjaan Termin 100% (seratus perseratus) dapat dibayarkan sebesar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termin 100% | : | 100% | × | Rp |  | 185.474.000,00 |  | = | Rp | 185.474.000,00 |  |
|  | Pengembalian Uang Muka | : | 100% | × | Rp |  | 92.737.000,00 |  | = | Rp | 92.737.000,00 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rp | 92.737.000,00 |  |
|  | Terbilang : Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang telah ditetapkan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jepara, Desember 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Penyedia {nama_badan_usaha} |  |  |  |  |  | KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA Selaku Pengguna Anggaran |  |  |  |  |  |  |  |
| {nama_wakil} |  |  |  |  |  | ALI HIDAYAT, S.Pd., M.M. |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktur |  |  |  |  |  | NIP. 19710509 199503 1 001 |  |  |  |  |  |  |  |